## Slide 1
Лектор Ковалюк Т.В.,
доцент кафедри інформатики НАУКМА
tkovalyuk@ukr.net
Управління
Програмними
проектами

## Slide 2
Лекція2.
Agile методологія гнучкої розробки програмного забезпечения

## Slide 3
Процес розробки програмного забезпечення
Кожна програмна система протягом свого існування проходить з певною послідовністю фази або стадії від задуму до його втілення в програми, експлуатацію та вилучення.
Така послідовність фаз називається життєвим циклом розробки (Software life cycle processes).
На кожній фазі відбувається певна сукупність процесів, кожен з яких породжує певний продукт, використовуючи певні ресурси.
Усі продукти всіх процесів програмної інженерії являють собою певні описи:
  тексти вимог до розробки,
  погодження домовленостей,
  документацію,
  тексти програм,
  інструкції з експлуатації тощо.
Головними ресурсами програмної інженерії, які визначають ефективність її розробок, є час і вартість цих розробок.

## Slide 4
Терміни та означення
Життєвий цикл - розвиток системи, продукту, послуги, проекту або інших виготовлених людиною об’єктів, починаючи зі стадії розробки концепції та закінчуючи їх повним вилученням з експлуатації.
Модель життєвого циклу – структура процесів і дій, пов’язаних із життєвим циклом, що організуються в стадії і служать для установлення зв’язків і взаєморозуміння сторін.
Відповідно до стандарту ISO 12207-2008 визначені терміни:

## Slide 5
Release
Водоспад
Agile
Release
Визначення вимог
Інтеграція
Реалізація
Проектування
Тестування
Release
Ітерація 1
Ітерація 2
Ітерація 3
Ітерація 4
Ітерація 5
Release
Release
Release
Release
Модель життєвого циклу відповідно до Agile

## Slide 6
Визначення вимог. Збір та аналіз вимог замовника виконавцем і подання їх у нотації, яка є зрозумілою як для замовника, так і для виконавця.
Проектування. Перетворення вимог до розробки в послідовність проектних рішень щодо способів реалізації вимог: формування загальної архітектури програмної системи та принципів її прив’язки до конкретного середовища функціонування; визначення детального складу модулів кожної з архітектурних компонент.
Реалізація. Перетворення проектних рішень на програмну систему, яка реалізує такі рішення.
Тестування. Перевірка кожного з модулів та способів їхньої інтеграції; тестування програмного продукту в цілому (верифікація); тестування відповідності функцій працюючої програмної системи вимогам замовника (валідація).
Експлуатація та супроводження готової програмної системи. Підтримка працездатності системи
Процеси розробки програмного забезпечення

## Slide 7
Agile-маніфест, принцип №1
Задоволення потреб замовника, завдяки регулярній і ранній поставці програмного забезпечення
Час
Гроші
Якість
Що робити(SCOPE)
Що робити(SCOPE)
Якість
Я
Гроші
Час
Notes: 7

## Slide 8
Agile-маніфест, принцип №2
Зміна вимог вітається, навіть на
пізніх стадіях розробки
Notes: 8

## Slide 9
Agile-маніфест, принцип №3
Часте постачання
робочого програмного забезпечения
Notes: 9

## Slide 10
Agile-маніфест, принцип №4
Щоденне спілкування замовника з розробниками
протягом всього проекту
Notes: 10

## Slide 11
Agile-маніфест, принцип №5
Проектом займаються мотивовані особистості, які забезпечені потрібними умовами роботи, підтримкою і довірою
Notes: 11

## Slide 12
Agile-маніфест, принцип №6
Рекомендований метод передачі інформації — особиста розмова
Notes: 12

## Slide 13
Agile-маніфест, принцип №7
Працюючий продукт згідно з вимогами замовника -
основний показник прогресу
Notes: 13

## Slide 14
Agile-маніфест, принцип №8
Спонсори, розробники і користувачі повинні мати можливість підтримувати постійний темп
на невизначений термін
Notes: 14

## Slide 15
Agile-маніфест, принцип №9
Увага до технічної досконалості
і якості проектування
Notes: 15

## Slide 16
Agile-маніфест, принцип №10
Простота -
мистецтво не робити зайвої роботи
Notes: 16

## Slide 17
Agile-маніфест, принцип №11
Кращі вимоги, архітектурні та технічні рішення народжуються у команд, що самоорганізуються
Notes: 17

## Slide 18
Agile-маніфест, принцип №12
Команда повинна систематично аналізувати можливі способи поліпшення ефективності та відповідно коригувати стиль своєї роботи
Notes: 18

## Slide 19
Процеси AGILE методології

## Slide 20
Проблеми розробки ПЗ
Виконувати правильні роботи
Виконувати роботу правильно
Виконувати роботу швидко
Ідеал
Ідеальний продукт з ідеальною архітектурою – ризики: довгий термін, маркетингові та фінансові проблеми
Добре для короткострокових проектів, технічний ризик для довгострокових
В рекордний термін створений складний прекрасний продукт, більшість функцій якого користувачу не потрібна

## Slide 21
Схема Scrum процесу
Видео http://tim.com.ua/2014/01/video-agile-product-management/

## Slide 22
Фокусування учасників розробки ПЗ
Виконувати правильні роботи
Виконувати роботу правильно
Виконувати роботу швидко
Ідеал
Володар продукту
Scrum master
Команда

## Slide 23
Застосування AGILE методології в курсі УПП
Бізнес-процес включає п'ять груп (контурів) робіт :
  Контур збору вимог
  Контур середньострокового планування
  Контур аналітичних робіт
  Контур розробки версії (ітерація)
  Контур доопрацювань

## Slide 25
Під вимогою розуміється будь-яка формально описана умова, якій повинно задовольняти створюване рішення.
Вимогами є:
Функціональні вимоги
Нефункціональні вимоги (обмеження, яким повинно задовольняти рішення)
Помилки, виявлені при внутрішньому або зовнішньому тестуванні, в процесі доопрацювання або експлуатації рішення
Вимоги можуть поступати з різних джерел, наприклад:
Замовник (викладач)
Тестери у складі проектної команди або призначені замовником
Керівництво компанії (кафедри), викладач сумісної дисципліни
Усі вимоги зберігаються в Репозиторії вимог
Контур збору вимог

## Slide 26
  Контур середньострокового планування
У рамках контура збору вимог приймається рішення про реалізацію обгрунтованих вимог.
Виробляється їх пріоритезация і вирішується, в яку саме версію повинні потрапити вимоги залежно від їх пріоритету.
Розподіл вимог відбувається по декількох наступних версіях.
У результаті складається середньостроковий план, що представляє з себе список вимог, які планується реалізувати в наступних версіях.
У картці кожної запланованої вимоги позначається ця версія.
На підставі середньострокового плану по реалізації вимог виробляється детальне планування аналітичних робіт по написанню ТЗ (ТП) з постановкою завдання по їх реалізації.
Плани робіт зберігаються в Репозиторії завдань.

## Slide 27
  Контур аналітичних робіт
Згідно з планом робіт Аналітик виробляє аналітичне опрацювання вимоги і складає документ із затвердженою структурою розділів - Технічний проект з описом логіки реалізації вимоги.
Технічний проект, підготовлений Аналітиком, узгоджується з:
    Керівником проекту (викладач)
    Керівником групи (студент)
    Архітектором (студент)
Після складання і узгодження ТП вимога позначається як готова до включення в план розробки версії.
Технічний проект, як і інша документація зберігається в Репозиторії документації.

## Slide 28
Контур розробки версії є одною ітерацією розробки: від планування робіт за версією, до її випуску.
Після випуску однієї версії, починаються роботи за наступною версією.
При плануванні робіт за версією Студент переглядає вимоги, вибираючи серед них ті, які, :
  відповідно до середньострокового плану мають бути реалізовані у рамках поточної версії
  по яких завершено аналітичне опрацювання (є узгоджений ТП)
Також до складу робіт за версією можуть включатися вимоги, що мають критичну важливість і найвищий пріоритет.
Після виділення вимог, що підлягають розробці у рамках поточної версії, складається детальний план розробки цієї версії, що включає усі види робіт.
  Контур розробки версій

## Slide 29
Потім згідно з планом Розробник на підставі Технічного проекту пише Робочий проект, в якому описує реалізацію відповідної вимоги.
Робочий проект, підготовлений Розробником, узгоджується з:
  Архітектором (студент)
  Керівником проекту (викладач)
Після узгодження робочого проекту Розробник приступає до його реалізації
Для досить великих вимог функціонал у рамках однієї вимоги (і, відповідно, Робочого проекту) реалізується декількома частинами. Після розробки однієї частини відбувається її автоматичне тестування і перевірка якості коду Викладачем (Аналітиком). Якщо виявляються недоліки - Розробник їх усуває.
  Контур розробки версій

## Slide 30
Після реалізації усіх частин однієї вимоги Розробник демонструє розроблений функціонал Викладачу (Аналітику) - відбувається його концептуальне тестування, тобто тестування на предмет відповідності потребам користувачів.
Якщо виявляються невідповідності потребам користувачів, то відбувається або доопрацювання Робочого проекту і, потім, реалізованого функціонала або відразу доопрацювання функціонала (у разі дрібних зауважень, що не вимагають зміни Робочого проекту і архітектурної моделі).
У разі успішного концептуального тестування Розробник приступає до реалізації наступної вимоги відповідно до плану робіт за версією.
Також після узгодження нової функціональності Розробник оновлює призначену для користувача документацію на рішення.
  Контур розробки версій

## Slide 31
Після того, як усі доопрацювання, заплановані у версії, реалізовані Розробник формує Супровідний документ до версії, в якому, :
  Описуються параметри версії (номер, дата випуску, перелік файлів та ін.)
  Перераховуються реалізовані у версії вимоги (новий функціонал, усунені помилки)
  Знаходиться інформація про розгортання версії (послідовність дій)
Зібрана версія тестується Тестером (Студентом) згідно з планом тестування, що є складовою частиною Технічного проекту.
Виявлені помилки реєструються в Репозиторії вимог у вигляді вимог з типом "Помилка тестування версії".
Виявлені помилки усуваються Розробником, при необхідності модифікується Робочий проект і Архітектурна модель.
.
  Контур розробки версій

## Slide 32
  Контур розробки версій
Після того, як помилки тестування версії усунені тестування повторюється. Починається робота над наступною версією Версія випускається в наступних випадках:
  Усі "Помилки тестування версії" усунені
  Приймається рішення про випуск версії з рядом не усунених помилок
Після того, як прийнято рішення про випуск версії Розробник (Технічний письменник) готує Супровідний документ і консервує проект, який зберігає в Репозиторії коду.
Після випуску версії роботи у рамках цієї ітерації вважаються завершеними
Нова версія буде реалізована в новому проекті

## Slide 33
Martin R. Agile software development. Pearson Education. 2003
Вольфсон Борис “Гибкие методологии разработки” http://agilerussia.ru/methodologies/borisvolfson_ebook/
Константин Разумовский “Введение в гибкую разработку программного обеспечения” http://www.kv.by/index2008354201.htm
Agile-манифест разработки программного обеспечения http://agilemanifesto.org/iso/ru/
Джерела

## Slide 34: Книги по Scrum
Agile and Iterative Development: A Manager’s Guide by Craig Larman
Agile Estimating and Planning by Mike Cohn
Agile Project Management with Scrum by Ken Schwaber
Agile Retrospectives by Esther Derby and Diana Larsen
Agile Software Development Ecosystems by Jim Highsmith
Agile Software Development with Scrum by Ken Schwaber and Mike Beedle
Scrum and The Enterprise by Ken Schwaber
Succeeding with Agile by Mike Cohn
User Stories Applied for Agile Software Development by Mike Cohn