## Slide 1
Лектор Ковалюк Т.В.,
доцент кафедри АСОІУ НТУУ «КПІ»
tkovalyuk@ukr.net
Управління
Програмними
проектами

## Slide 2
Лекція 8. Бізнес-план проекту
Ковалюк Т.В., доцент кафедри інформатики НАУКМА
tkovalyuk@ukr.net

## Slide 3: Етапи розробки бізнес -плану
Незалежно від сфери діяльності й особливостей компанії, що готовить бізнес-план, можна відзначити кілька стандартних етапів, які необхідно послідовно пройти при його розробці:
1. Визн аче нн я мети на писанн я біз нес -плану
Як правило, ціль бізнес-плану визначається переліком проблем, які покликаний вирішити бізнес-план.
2. Чітке визна чен ня кола читачі в бі зн ес -плану
Варто чітко представляти, чи готується бізнес-план для внутрішнього використання персоналом підприємства або ж він призначений для вивчення іншими особами, яких фірма хотіла би бачити як своїх інвесторів - майбутні акціонери, комерційні банки, венчурні капіталісти й ін.
3. З бі р і нф ормаці ї , необхі дн ої для написан ня бі зн ес -плану
На цьому етапі необхідно виявити джерела необхідної для розробки бізнес-плану інформації й нагромадити певний стартовий масив інформації для початку роботи над бізнес-планом.
4. Вибі р структури бі зн ес -плану й безпосеред нє на писанн я тексту
пояснювальної записки

## Slide 4: Необхідність бізнес-плану
Бізнес-план - це план розвитку підприємства, необхідний для реалізації бізнес-ідеї, для освоєння нових сфер діяльності, створення нових видів бізнесу.
Бізнес-план дає можливість оцінити життєздатність підприємства в умовах конкуренції, дає орієнтири для діяльності, є аргументом для одержання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів.
Вдало розробивши бізнес-план, можна знайти надійний інструмент у змаганні з конкурентами й у розширенні свого власного справи.
Правильно складений бізнес-план має аргументовано відповісти на питання: чи варто вкладати кошти в задуману справу й чи дасть вона прибуток, який виправдає затрачені зусилля та кошти?

## Slide 5: Бізнес-план може розроблятись в наступних випадках:
для власних потреб - планування власної діяльності, оцінки життєздатності запланованого проекту та прорахування необхідних затрат, очікуваних доходів і періоду, коли ці затрати себе окуплять;
для залучення зовнішніх інвесторів (отримання інвестиції, дотації, кредиту, і т. ін.) - переконання інвестора в тому, що ваш проект є для нього гарним вкладенням коштів, що він є реальним для виконання і досить швидко принесе заплановані прибутки;
для переконання потенційних партнерів взяти участь в його реалізації.
Бізнес-план є необхідним на стадії створення нового підприємства, його також складають вже існуючі фірми для планування своєї діяльності на певний період часу
(рік, 3 роки, 5 років).

## Slide 6: Бізнес-планування
Бізнес-планування допомагає підприємцеві вирішити
деякі важливі завдання:
визначити ступінь життєздатності й майбутньої стійкості підприємства,
зменшити ступінь ризику підприємницької
діяльності;
конкретизувати перспективи бізнесу у вигляді системи кількісних і якісних показників розвитку;
привернути увагу й інтерес потенційних інвесторів,
забезпечити підтримку бізнесу;
одержати досвід у плануванні, розвинути перспективний погляд на свою компанію.

## Slide 7: Призначення Бізнес-плану
Глибина пророблення бізнес-плану залежить від його призначення.
У випадку малого бізнесу деякі деталі бізнес- плану можуть бути опущені або викладені в скороченому обсязі.
Бізнес-плани, призначені для внутрішнього користування (тобто для планування й прогнозу діяльності підприємства), можуть бути спрощені.

## Slide 8: Етапи бізнес-планування:
.Підготовка бізнес – плану;
.Написання бізнес - плану
.Затвердження бізнес – плану
.Виконання бізнес – плану
.Контроль за виконанням
6. Внесення змін в бізнес - план

## Slide 9
Структура бізнес-плану
Універсальною основою будь-якого бізнес-плану, на яку можуть
накладатися різні додаткові аспекти, є наступні розділи:
Резюме. ( мета та короткий узагальнюючий опис всіх розділів бізнес - плану ).
Опис компанії (підприємства).
Продукт або послуга.
Аналіз ринку.
Маркетинговий план.
Виробництво.
Організаційно – управлінська структура та персонал
Фінансові прогнози та фінансові плани.
Аналіз можливих ризиків
SWOT – аналіз
План впровадження проекту
Додатки.

## Slide 10
1. Резюме (короткий опис)
Короткий опис (резюме) складається, як правило, уже після того, як закінчена розробка всього бізнес-плану, однак розміщається саме на початку документа.
Резюме - своєрідна візитка майбутнього справи, тому необхідно чітко й переконливо викласти головні положення проекту, а саме: мета, тобто чим буде займатися підприємство (товар або послуга і її перевага), скільки коштів необхідно для його діяльності, фінансові прогнози, прогноз попиту на його продукцію або послуги, і чому підприємець думає, що його справа буде мати успіх.

## Slide 11
У цьому розділі представляється й загальна інформація:
повна назва й адреса підприємства;
місце розташування;
суть пропонованого проекту (кілька фраз щодо мети проекту);
обґрунтування проекту (коротко пояснити, чому проект буде
мати економічний резон);
прогнозовані фінансові результати (опис загальної вартості проекту, очікуваних результатів проекту й строків погашення позик);
короткий опис ринку (опис ринкових можливостей, які буде використати Ваш проект і головний аргумент - чому проект буде успішним, незважаючи на наявні товари й послуги, задовольняючі потреби вибраного сегмента ринку).
1. Резюме (короткий опис)

## Slide 12
Опис і логічне обґрунтування проекту
Необхідно описати ідею проекту: його ціль і сферу діяльності, у яку пропонується впровадити проект; яку продукцію або товар Ви будете випускати, які послуги робити, або яку діяльність здійснювати (виготовляти нову продукцію, поліпшувати існуючу продукцію, поліпшувати діяльність, купувати й продавати, модернізувати підприємство, приміщення й устаткування), дати логічне обґрунтування проекту, тобто пояснити, у чому цей план має сенс.
1. Резюме (короткий опис)

## Slide 13
Опис компанії
У цьому розділі необхідно докладно описати Ваше підприємство, щоб переконати інвестора або потенційного партнера, що Ваша компанія дієздатна, має налагоджене виробництво й здатна приносити прибуток
У цьому розділі приводяться:
Загальний опис компанії і її комерційної діяльності
Дата створення компанії і її юридична форма; що компанія виготовляє й (або) які послуги робить; коротка історія підприємства; власники й акціонери, кількість працівників; збут, прибуток і обсяг виробництва за минулі два-три року.
Управлінський апарат і персонал
Необхідно надати коротку характеристику менеджерів, період їхньої роботи в компанії, утворення, кваліфікація й досвід роботи в даної галузі.
Основні групи вироблених продуктів і послуг
Варто описати основні групи продуктів або послуг, які компанія виготовляє й реалізує, місце компанії на ринку; охарактеризувати головних клієнтів компанії; описати динаміку збуту товарів і послуг протягом останніх двох-трьох років діяльності.
Маркетинг
Описати схему поширення товарів; принципи ціноутворення; рекламну діяльність фірми; методи стимулювання продажу; сервісні послуги компанії (гарантійне обслуговування й ін.); формування компанією суспільної думки.
Структура й виробництво компанії
Опис інфраструктури включає територію, опис землі й споруджень; устаткування (кількість, тип, технічний стан, вік і ступінь зношування); балансову й залишкову вартість, а також ринкову ціну приміщень і устаткування компанії; наявність сертифікатів, спеціальних дозволів і ліцензій

## Slide 14
Аналіз ринку
У цьому розділі проводиться аналіз стану галузі, у якій фірма має намір працювати;
типовий процес дослідження ринку включає чотири етапи:
визначення необхідної інформації для аналізу;
пошук і збір даних;
аналіз даних;
план заходів, що дозволяють використати ці дані.
Важливо правильно сформулювати ідею проекту з визначенням дійсного стану справ у галузі, щоб інвестор позитивно оцінив шанси нового підприємства в порівнянні з іншими. Для цього в бізнес-плані рекомендується провести короткий історичний екскурс, дати аналіз поточного положення справ у сфері діяльності й визначити тенденції її розвитку.

## Slide 15
Аналіз ринку
Цей розділ вимагає комплексного розгляду наступних питань:
визначення кола споживачів, прогноз їх платоспроможного попиту;
прогноз цін;
прогноз обсягів реалізації;
вивчення динаміки продажу в галузі;
вивчення можливостей, переваг, недоліків потенційних конкурентів, резервів їхнього випередження;
скільки нових фірм виникло в цій галузі за останні роки;
кількість нових продуктів, що вийшли на ринок;
аналіз можливостей і погроз ринку.

## Slide 16
Аналіз ринку
Сегментація ринку
Розробляючи прогноз споживання, необхідно визначити, що із клієнтурних
ринків буде зацікавлений у Вашім товарі. Таких ринків може бути п'ять:
споживчий ринок - окремі особи й господарства, які можуть здобувати товари й послуги для особистого користування;
ринок виготовлювачів - підприємства, що купують товари й послуги для використання в процесі виробництва;
ринок посередників - підприємства, що купують товари й послуги з метою
їхнього перепродажу;
ринок державних установ-організацій, товари, що купує, і послуги з метою їх використання в сфері комунальних послуг;
міжнародний ринок - закордонні покупці, включаючи закордонних споживачів, виготовлювачів, посередників і державні установи.
Необхідно провести сегментування ринку, те їсти визначити ту групу споживачів, на яку орієнтований товар. Підставою для сегментування є певні ознаки: потреби, рівень доходів, географічне розташування, споживчі ознаки.
Бажано описати недавню історію ринку, на якому працює компанія, а також дати приблизну поточну й прогнозовану (на 2-3 року) місткість ринку в товарному й грошовому вираженні.

## Slide 17
Аналіз ринку
Тенденції ринку
Необхідно описати сьогоднішній стан ринку в таких сферах, як ринковий попит, включаючи платоспроможність і поводження основних груп клієнтів; ринкові поставки необхідних товарів, включаючи самі типові канали поширення; основні типи товарів, політика цін і платежів.
Варто визначити будь-які політичні, економічні, технологічні й соціальні тенденції, які можуть істотно вплинути на стан ринку в найближчі 2-3 року, а також спрогнозувати результат впливу цих тенденцій.
У цьому розділі варто зробити аналіз конкурентів компанії: визначити основні типи конкурентів (прямі конкуренти, потенційні конкуренти, товари-субститути), для кожного типу назвати конкретних конкурентів, дати їх коротку характеристику, виявити основні сильні й слабкі сторони.

## Slide 18: Організація виробничого процесу
У цьому розділі необхідно загалом освітити процес виробництва основної
продукції компанії,
а також дати відповідь на наступні питання:
де буде виготовлятися товар (на діючому підприємстві або це буде нове підприємство);
аналіз забезпечення ресурсами для виробництва
у якій кількості, за якими цінами необхідно купувати сировину й матеріали,
яка репутація постачальників сировини, їхній досвід роботи;
наявність виробничих відходів, токсичних речовин і їхнє розміщення.
кошти необхідні для охорони навколишнього середовища
Визначити сильні та слабкі сторони процесу виробництва
Планування витрат на виробництво продукції
Прогноз обсягу виробництва
Сертифікати, ліцензії, дозволи

## Slide 19: Маркетинговий план
Характеристика товару,його переваги та вигоди
Цінові стратегії
Прогноз обсягів продажу
Місця та канали реалізації продукції
Просування товару
Методи стимулювання продажу
Персонал
Кошти

## Slide 20: Організаційно–управлінська структура та персонал
Організаційно – управлінська структура компанією
Власники, керівники та персонал, їх знання та досвід
Кількість працюючих та тенденція розвитку
Організація підбору та мотивації персоналу
Основні засади корпоративної культури
Корпоративна соціальна відповідальність компанії
Витрати на оплату праці персоналу

## Slide 21: Фінансові прогноз та фінансове планування
Обгрунтування потреби в в фінансових ресурсах:
Визначення початкових та поточних витрат
Величина статутного фонду
Власні та запозичені грошові кошти
Прогноз руху грошових коштів
Доходи, витрати та прибуток
Визначення точки беззбитковості
Розрахунок фінансових коефіцієнтів
Термін окупності проекту

## Slide 22: Фінансові прогнози та фінансовий план
Призначення коштів і джерела фінансування проекту
У цьому розділі необхідно викласти план одержання коштів для створення або розширення підприємства, тобто вказати: скільки необхідно коштів для реалізації даного проекту; джерела одержання коштів; очікуваний строк повернення вкладених коштів і одержання інвесторами прибутку.
Дайте короткий опис вартості проекту по таким категоріям:
нові закупівлі (земля, приміщення й спорудження, включаючи транспортування, страхування, установку й будівництво);
поліпшення інфраструктури;
збільшення оборотних коштів (початкові видатки, додаткові запаси сировини й готових виробів, нові адміністративні видатки й видатки на маркетинг і збут);
непередбачені видатки проекту (приблизно 15-20% суми перших трьох категорій видатків).

## Slide 23
Умови фінансування й застава
Розглядаючи умови фінансування проекту, варто точно вказати обсяг необхідного кредиту, а також докладно розробити графіки його одержання й погашення.
Необхідно визначити:
умови кредитування: сума необхідного кредиту; графік погашення кредиту; строк кредиту або позики; процентна ставка; пільговий період для погашення кредиту (позики); умови виплати основної суми позики й відсотків;
ринкова вартість станового забезпечення, яке пропонується для гарантування позики, за результатами експертної оцінки майна.
Фінансові прогнози та фінансовий план

## Slide 24
Якщо підприємство планує покупку устаткування, необхідно додатково вказати його кількість, тип, виготовлювача встаткування, а також у кого й на яких умовах воно буде придбано.
Особлива увага варто приділити джерелам, за рахунок яких буде здійснюватися фінансування проекту. Джерела необхідно розподілити на кілька категорій, наприклад:
власні кошти компанії (наявні й плановані);
зовнішнє фінансування (грошові й товарні кредити, інвестиції).
Фінансові прогнози та фінансовий план

## Slide 25
Прибутковість проекту
Цей розділ бізнес-плану розробляється з метою узагальнення картини попередніх складових частин плану, однак представляє їх в оцінному вираженні. Розрахунки фінансового плану дозволяють дійти висновку про реальність проекту з
економічної точки зору. Це також дозволить передбачати проблеми й зрівняти реальний хід справ с запланованим.
Найчастіше прогноз робиться на три роки, причому на перший рік дається помісячна розбивка, на другий - поквартальна, а за третій рік представляються загальні результати за 12 місяців.
Розділ містить у собі кілька документів, а саме:
прогноз обсягу реалізації;
прогнозований звіт про доходи підприємства;
прогнозований баланс;
звіт про рух грошових коштів;
динаміка зміни основних фінансових коефіцієнтів.
Фінансові прогнози та фінансовий план

## Slide 26: Ризики
Це – ймовірність виникнення збитків
Ступінь ризику:
Допустимий
Критичний
Катастрофічний

## Slide 27
Джерела виникнення ризиків
Ризики можна кваліфікувати по джерелах виникнення :
господарський,
пов'язаний з особистістю людини,
пов'язаний із природними факторами.
спектр ризиків досить широкий - від пожеж, землетрусів, міжнаціональних конфліктів до знеструмлення устаткування і т.д.

## Slide 28: Управління ризиками
Ідентифікація ризику
Аналіз ризику
Оцінка ризику
Розробка заходів по зниженню ризиків
( зовнішніх та внутрішніх)

## Slide 29
Оцінка ризику
Про ризики проекту необхідно говорити, тому що:
це покаже кредиторові, що Ви реально оцінюєте ситуацію;
це допоможе Вам передбачати ризик і зменшити
його;
це буде сприяти розумінню кредитора, що Ви в стані виходити з важких умов.
Для більшості невеликих проектів аналіз ринку проводиться строго експертними методами, те є способом оцінювання.
Найважливіше в цьому випадку - уміння розроблювача бізнес-плану заздалегідь передбачати всі можливі види ризику.

## Slide 30: План впровадженн я проекту
У цьому розділі розробляється докладний покроковий
план здійснення проекту. Цей план доцільно викласти у вигляді таблиці.
У цьому плані необхідно вказати всі ключові події, що є заставою успішного здійснення проекту, наприклад, строк підписання договору про надання кредиту, строк одержання першого траншу й ін.
Необхідно також визначити будь-яке зовнішнє вплив фактору часу на проект (наприклад, задаток губиться, або повна виплата не отримана протягом певного періоду часу).

## Slide 31: Додатки
У додатки до бізнес-плану включається вся найважливіша інформація, що не ввійшла в пояснювальну записку:
резюме менеджменту компанії;
копії фінансових звітів компанії; рекомендаційні листи від кредиторів, у яких компанія раніше одержувала кредити;
копії договорів, пов'язаних з реалізацією проекту;
копії ліцензій, авторських посвідчень і ін.

## Slide 32: Висновки
Підприємцеві, що вирішив почати підготовку бізнес-плану, призначеного для одержання зовнішнього фінансування (для контактів з партнерами), необхідно чітко зрозуміти два таких важливих моменту:
розробка бізнес-плану - тривалий і трудомісткий процес, що вимагає зосередження зусиль усього персоналу компанії. Процес розробки професійно виконаного бізнес-плану займає багато часу й вимагає залучення, як правило, декількох кваліфікованих фахівців;
процес ухвалення рішення (час із моменту подачі бізнес-плану на розгляд до прийняття кредитором або інвестором рішення) про фінансуванні проекту вимагає досить більших витрат часу.
Для підприємця існує дві альтернативи при розробці бізнес-плану:
розробити бізнес-план самотужки або
залучити для виконання бізнес- плану консультантів-фахівців.
У процесі ухвалення рішення по цьому питанню підприємцеві необхідно враховувати, що для розробки конкурентоспроможного бізнес-плану його розроблювач повинен володіти повної й вичерпною інформацією про діяльність компанії, без цього бізнес-план не буде точно відображати стан справ, і наслідку реалізації проекту по такому бізнес- плані можуть бути катастрофічними для Вашої компанії.